**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur – Fraternité - Justice

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES OASIS (PDDO)**

|  |
| --- |
| **AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE 2014** |

1. Le Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) du Ministère du Développement Rural exécute, sur financement de divers bailleurs de fonds (FIDA, FADES et FEM), un programme de passation de marchés publics au titre de la Gestion 2014.
2. Les travaux, acquisitions et services envisagés concernent les composantes suivantes :

* **Composante II : Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Mode de Passation** |
| **Travaux** | | | |
| 1 | Puits pastoraux (10) | FIDA/FADES/FEM | Marché AGPO |
| 2 | Equipement des puits en exhaure solaire (55) | FIDA/FADES/FEM | marché AGPO |
| **Fournitures** | | | |
| 3 | Protection de l'espace oasien et péri-oasien | FIDA/FADES/FEM | marché AGPO |
| 4 | matériel de recherche dans les 8 sites de référence | FIDA/FADES/FEM | CN simplifiée |

* **COMPOSANTE III : DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Mode de Passation** |
| **Fournitures** | | | |
| 1 | Equipement faitières | FIDA/FADES/FEM | CN simplifiée |

* **COMPOSANTE IV : DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Mode de Passation** |
| **Travaux** | | | |
| 1 | Centre de conditionnement dates et légumes ATAR | FIDA/FADES/FEM | DAO National |
| 2 | Equipement de 20 forages Irrigation | FIDA/FADES/FEM | DAO National |
| **Fournitures** | | | |
| 3 | Etude hydrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds | FIDA/FADES/FEM | AO |
| 4 | Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands | FIDA/FADES/FEM | AO |
| 5 | AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation | FIDA/FADES/FEM | CN restreinte |
| 6 | Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux | FIDA/FADES/FEM | C I restreinte |

* **COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Mode de Passation** |
| **Fournitures** | | | |
| 1 | Equipement en informatique | FIDA/FADES/FEM | CN simplifiée |
| **Services** | | | |
| 2 | AT du logiciel Tompro | FIDA/FADES/FEM | Entente directe |
| 3 | Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014 | FIDA/FADES/FEM | CN restreinte |
| 4 | Enquête SYGRI et autres étude d'impact | FIDA/FADES/FEM | CN restreinte |

1. Le PPM relatif à ces réalisations envisagées sera publié dans un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR ([www.cpmpsr.com](http://www.cpmpsr.com)), site de l’ARMP ([www.armp.mr](http://www.armp.mr)), site de la CNCMP ([www.cncmp.mr](http://www.cncmp.mr)) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr).
2. Les avis d’appels d’offres spécifiques relatifs aux réalisations envisagées susmentionnées seront publiés à partir de janvier 2014 dans au moins un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR ([www.mdr.gov.mr](http://www.mdr.gov.mr)) et dans le site du bailleur de fonds correspondant. Les consultations restreintes concerneront les prestataires short-listés après un avis de manifestation d’intérêt.

Les marchés financés par les bailleurs de fonds seront passés conformément aux procédures de passation de marchés de ces bailleurs.

1. Les soumissionnaires potentiels souhaitant des renseignements complémentaires devront écrire à l’adresse indiquée ci-dessous.

Adresse : *[PDDO-*Zone Industrielle, Nouakchott-El Mina en face de la foire nationale,*]*

Numéro de téléphone : TEL : 27 06 04 28

Adresse électronique : [*medoulagdaf@yahoo.fr*](mailto:medoulagdaf@yahoo.fr)*; pddoasis@yahoo.fr*

**Le Coordinateur du PDDO Mohamedou O/ Mohamed Mahmoud**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES OASIS / MDR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan de Passation des Marchés 2014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Composante II : Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Description** |  |  | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** | | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |
| **I.1. Marchés travaux** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puits pastoraux (10) |  |  | travaux | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | 60j |
| Equipement des puits en exhaure solaire (55) |  |  | Equip | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | mars-14 | 30j |
| **S/T Marchés Travaux CII (Sc 2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2. Marchés Fournitures et Equipement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection de l'espace oasien et péri-oasien |  |  | fournitures | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | mars-14 | 30 jours |
| matériel de recherche dans les 8 sites de reference |  |  | fournitures | CN simplifiée | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | 30j |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COMPOSANTE III: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Marchés Travaux CIII** |  |  | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** | | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |
| **S/T Marchés Travaux CIII** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.1. Marchés Fournitures et Equipement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement faitières |  |  | équipement | CN simplifiée | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | 15j |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COMPOSANTE IV: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Description** |  |  | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** | | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |
| **I.1. Marchés Travaux** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre de conditionnement dates et légumes ATAR |  |  | travaux | DAO National | juin-14 |  | juin-14 | juin-14 | juil-14 | juil-14 | juil-14 | juil-14 | 6 mois |
| Equipement de 20 forages Irrigation |  |  | travaux | DAO National | mars-14 |  | mars-14 | mars-14 | avr-14 | avr-14 | avr-14 | avr-14 | 3 mois |
| **I.2. Marchés de Services** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etude hyrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds |  |  | études | AO | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 90 jours |
| Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands |  |  | études | AO | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 90 jours |
| AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation |  |  | études | CN restreinte | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 60 jours |
| Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux |  |  | études | C I restreinte | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 30 jours |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Description** |  |  | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** | | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |
| **I.1. Marchés Fournitures et Equipement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement en informatique |  |  | Fourniture | CN simplifiée | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat |
| **2. Marchés de Services** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT du logiciel Tompro |  |  |  | Entente directe | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat |
| Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014 |  |  |  | CN restreinte | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat |
| Enquête SYGRI et autres étude d'impact |  |  |  | CN restreinte | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | 60j |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL**

**PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST**

**(PAHABO)**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| 1 | Travaux d'extension de réseaux AEP , de construction de superstructures et d'acquistion de matériel d'exhaure | FSN | Travaux  AON | Fév 2014 | 10/04/ 2014 | 15/04/2014 | 30/06/ 2014 |
| 2 | Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins | FSN | Travaux  AON | Février 2014 | Avril 2014 | Avril 2014 | Juillet 2014 |
| 3 | Acquisition 51 GMP | FSN | Cotation | Février 2014 | Mars 2014 | Mars 2014 | Avril 2014 |
| 3 | Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014 | FAD | Prestation intellectuelle  SMC | Février 2014 | Avril 2014 | Avril 2014 | Juin 2014 |

**Le Coordinateur du PAHABO**

**Sidi ould Smail**

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur – Fraternité - Justice

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL**

**PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST**

**(PAHABO)**

|  |
| --- |
| **AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE 2014** |

1. Le Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du Brakna Ouest (PAHABO) exécute, sur financement de divers bailleurs de fonds (Fond Spécial du Nigéria (FSN) et le Fond Africain de Développement (FAD)), un programme de passation de marchés publics au titre de la Gestion 2014.
2. Les travaux, acquisitions et services envisagés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Mode de Passation** |
| **Travaux** | | | |
| 1 | Travaux d'extension de réseaux AEP, de construction de superstructures et d'acquisition de matériel d'exhaure | FSN | DAO |
| 2 | Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins | FSN | DAO |
| **Fournitures** | | | |
| 3 | Acquisition 51 GMP | FSN | Cotations |
| **Services** | | | |
| 4 | Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014. | FAD | DP |

1. Le PPM relatif à ces réalisations envisagées sera publié dans un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR ([www.cpmpsr.com](http://www.cpmpsr.com)), site de l’ARMP ([www.armp.mr](http://www.armp.mr)), site de la CNCMP ([www.cncmp.mr](http://www.cncmp.mr)) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr).
2. Les avis d’appels d’offres spécifiques relatifs aux réalisations envisagées susmentionnées seront publiés à partir de janvier 2014 dans au moins un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR ([www.mdr.gov.mr](http://www.mdr.gov.mr)) et dans le site du bailleur de fonds correspondant. Les consultations restreintes concerneront les prestataires short-listés après un avis de manifestation d’intérêt.

1. Les marchés financés par les bailleurs de fonds seront passés conformément aux procédures de passation de marchés de ces bailleurs.

1. Les soumissionnaires potentiels souhaitant des renseignements complémentaires devront écrire à l’adresse indiquée ci-dessous.

Étage/ numéro de bureau : **Siège MDR/ Bureau PAHABO**

Ville : **Nouakchott**

Code postal : **BP 5053**

Pays : **MAURITANIE**

Numéro de téléphone : **++222 45 24 47 03 / ++ 222 46 41 91 84**

Numéro de télécopie : **++222 45 24 47 03**

Adresse électronique : **sidiouldismail@yahoo.fr**

**Le Coordinateur du PAHABO**

**Sidi ould Smail**